

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | A lo largo del proyecto hemos logrado identificar el contexto en el cual se desea plasmar el sistema. Encontramos un riesgo grave de atraso el cual hemos ido mitigando a base de trabajar más tiempo en el desarrollo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Implementar una página web que permita la creación de un “Muro De Información” separado en los diversos cursos, el cual permita al Profesor crear publicaciones de distintos tipos. Estas serán vistas por los apoderados correspondientes, permitiendo la interacción en una caja de comunicaciones y foro.  Mejorando así la comunicación efectiva entre apoderados y profesores. |
| Metodología | Se usará una metodología Ágil, SCRUM. |
| Evidencias de avance | Se completó el desarrollo de diversos módulos del sistema, tales cómo, módulo de registro de usuario, inicio de sesión (control de acceso/seguridad), módulo de asignación de perfil y asignación de curso. |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| columna de estado de avance y ajustes. |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Las competencias clave para el desarrollo del proyecto APT del "Muro de Información" incluyen la gestión de proyectos, que abarca la planificación y manejo de tiempos. Además, la gestión de riesgos para anticipar y resolver problemas. Estas competencias también incluyen habilidades técnicas como el desarrollo de software y la implementación de plataformas digitales. | Definicion de vision  Plan de entregas  Tablero de visión del proyecto  Restricciones de arquitectura  Generación documentos asociados  Muro de información  Creacion/edicion publicaciones  Creacion/edicion cursos  Módulo de notas  Módulo Anotaciones  Módulo de asistencia  Pruebas  Plan de Capacitación  Manuales de Usuarios y Administrador  Documento Presentación Final  Plan de Soporte y Mantención | Los recursos necesarios para desarrollar incluyen recursos humanos. Además, se requieren recursos tecnológicos, como servidores. Finalmente, se necesitan recursos materiales, como equipos de cómputo, licencias de software. | Contamos con un poco más de 4 meses. | Todos (Victor Adasme, Joaquin Oñate, Karla Viedma) estamos involucrados en el desarrollo del proyecto, por lo que somos responsables de llevar a cabo todas las actividades asociadas. | El factor principal que consideramos en nuestro análisis fueron los retrasos en el cronograma de la carta Gantt. | Ya terminadas:  Definicion de vision  Plan de entregas  Tablero de visión del proyecto  Restricciones de arquitectura  Generación documentos asociados  Con atraso:  Muro de información  Creacion/edicion publicaciones  Creacion/edicion cursos  Pendientes:  Módulo de notas  Módulo Anotaciones  Módulo de asistencia  Pruebas  Plan de Capacitación  Manuales de Usuarios y Administrador  Documento Presentación Final  Plan de Soporte y Mantención | Sin ajustes hasta el momento. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  Una de las principales dificultades que nos encontramos fue el cumplir con los tiempos señalados en la gantt, este problema nace desde que nos demoramos en el diseño de la base de datos y la arquitectura (4+1). Para lograr mitigar este problema aumentamos el tiempo que dedicamos al proyecto. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  Si bien no tuvimos que ajustar o eliminar actividades, tuvimos que comprimir el tiempo de las tareas para lograr mitigar el atraso frente a nuestra carta gantt. |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  Tareas atrasadas:   * Muro de información * Creacion/edicion publicaciones * Creacion/edicion cursos   Tareas no iniciadas:   * Módulo de notas * Módulo Anotaciones * Módulo de asistencia * Pruebas * Plan de Capacitación * Manuales de Usuarios y Administrador * Documento Presentación Final * Plan de Soporte y Mantención |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)